🏭

Factory AI Copilot

eMAS AI Copilot

팀 구성 및 자율 개발 운영 가이드

Team Organization & Autonomous Development Guide

Ver 1.0  |  2026.04.06

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | Factory AI Copilot (eMAS AI Copilot) |
| 목표 | 공장 운영 데이터를 AI로 분석하는 웹 기반 코파일러 툴 |
| 기술 스택 | React (Frontend) + FastAPI (Backend) + LLM + RAG(ChromaDB) + MSSQL |
| 배포 환경 | Windows Server + Nginx + Python venv |
| 주요 기능 | AI Chat / 문서 RAG 검색 / 자연어 DB 조회(NL2SQL) / 데이터 시각화 |
| 추진 방식 | 애자일(스프린트 2주) + 자율 역할 담당제 |

# 2. 팀 구성 역할 체계

1~3인 소규모 팀을 기준으로 역할을 5가지 영역으로 세분화합니다. 각 구성원은 담당 역할 내에서 자율적으로 의사결정하며, 주요 인터페이스(API, 컴포넌트 계약)만 상호 협의하면 됩니다.

| 역할 | 코드명 | 핵심 소유 영역 | 주요 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 📋 기획자 (PM) | Planner | 요구사항 관리 · 스프린트 배정 · 일정 조율 | 콴플류언스 문서 · GitHub Issues |
| ⚙️ 백엔드 개발자 | Backend Dev | FastAPI 라우터·서비스 · MSSQL · 배포 | Python · FastAPI · SQL |
| 🎨 프론트엔드 개발자 | Frontend Dev | React 페이지·컴포넌트 · UI/UX | React · JavaScript · Vite |
| 🧠 AI/데이터 엔지니어 | AI Eng | LLM 프롬프트 · RAG · NL2SQL 최적화 | LangChain · ChromaDB · Ollama |
| 🔍 품질검사 (QA) | QA Eng | API 테스트 · UI 검증 · 버그 트래킹 | Pytest · Playwright · Postman |

## 2-1. 소규모 팀 병합 방안

팀 규모에 따라 여러 역할을 한 사람이 담당할 수 있습니다. 아래 구성을 참고하세요.

| 팀 규모 | A 담당자 | B 담당자 | C 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1인 | PM + Backend + AI + QA | Frontend | — |
| 2인 | PM + Backend + AI | Frontend + QA | — |
| 3인 (권장) | PM + Backend | Frontend + QA | AI 엔지니어 |

# 3. 역할별 상세 정의

| 📋 기획자 (PM · Planner) 가치 정의와 일정 조율으로 팀을 이끌는 역할 |  |
| --- | --- |
| 핵심 체크리스트 | User Story 작성 · 스프린트 백로그 관리 · 인터페이스 정의(API 계약) · 출시 기준 확정 · 스프린트 마감 리븷 |
| 주요 산출물 | PRD(제품요구사항서) · API 스펙 문서 · 스프린트 계획서 · 개발 일지 |
| 자율 권한 | UI 목업 승인 · 기능 우선순위 결정 · 언제든지 디자인 변경 요청 가능 |
| 스프린트 케던스 | 코드 리븷: 매 우 월요일 15시 · 스프린트 마감: 허들 장마디 · 데일리 체크: 오전 9시 15분 (Async 슬랙 쓰레드) |

| ⚙️ 백엔드 개발자 (Backend Dev) FastAPI 서비스 설계부터 MSSQL 분석귀리까지 소유 |  |
| --- | --- |
| 소유 파일 | backend/main.py · routers/chat.py · routers/db_query.py · routers/health.py · services/db.py · config.py |
| 핵심 체크리스트 | API 라우터 구현 · Pydantic 모델 정의 · MSSQL 쿼리 최적화 · 에러 핸들링 구조화 · .env 환경변수 관리 |
| 자율 권한 | DB 쿠리 로직 자체 결정 · 엔드포인트 스펙 확정 후 변경 예외 처리 구조 자율 선택 |
| API 쪼트렉트 | POST /api/chat · POST /api/db/query · POST /api/db/nl2sql · POST /api/rag/search · GET /api/health |
| 코드 문화 | 라우터: 일반 비지니스 로직 처리만 서비스: 외부 시스템(LLM · DB · RAG) 호출만 HTTPException: 항상 명시적 status_code 설정 |

| 🎨 프론트엔드 개발자 (Frontend Dev) React UI/UX 로부터 API 연동까지 사용자 경험 소유 |  |
| --- | --- |
| 소유 파일 | frontend/src/pages/ (Chat · RAG · DB) · components/ · api/client.js · App.jsx · vite.config.js |
| 핵심 체크리스트 | React 컴포넌트 설계 · API 연동 로직(client.js) · 로딩/에러 상태 관리 · 바 차트 시각화 · 응답형 레이아웃 |
| 자율 권한 | UI 컴포넌트 신규 추가/제거 자유 · 주요 페이지 간 다른 새 페이지 첨부 자유 · API는 client.js 통해 호출(직접 fetch 금지) |
| 코딩 문화 | 컴포넌트 변수명 카멗케이스 · 컴포넌트 파일 하나당 단일 역할 · props drilling 3단계 이상 시 Context API 도입 |

| 🧠 AI/데이터 엔지니어 (AI Eng) LLM 프롬프트 최적화부터 RAG 파이프라인까지 AI 품질 소유 |  |
| --- | --- |
| 소유 파일 | services/llm.py · services/rag.py · routers/rag.py · ingest.py · docs/ 문서 |
| 핵심 체크리스트 | System Prompt 설계 · 치리급 담위(LLM Temperature) 조정 · RAG 청크 크기 최적화 · 임베딩 모델 선정 · NL2SQL 프롬프트 실험 |
| 자율 권한 | 매능 모델 교체(Ollama 모델) 자유 · 임베딩 모델 교체 자유 · 다음 단계 RAG 개선 수단 선택 자유 |
| AI 품질 지표 | NL2SQL 정확도 구리(MSSQL 실행 성공률) · RAG 답변 지연 시간 · LLM Ping 응답속도 |
| 문서 인덱싱 | python ingest.py ./docs/새로운파일.txt --reset 명령으로 단독 취소 가능 |

| 🔍 품질검사 (QA Engineer) 배포 전 모든 기능이 동작함을 보증하는 역할 |  |
| --- | --- |
| 테스트 영역 | API 테스트(Pytest/Postman) · E2E UI 테스트(Playwright) · 에지케이스 검증 · 성능 테스트 |
| 핵심 체크리스트 | 스프린트 마감 전 자동화 테스트 실행 · 버그 리포트 작성(GitHub Issue) · 배포 후 스모크 테스트 5가지 검증 |
| 자율 권한 | 테스트 케이스 우선순위 자체 결정 · 심각한 버그 발견 시 담당자에게 미래지 발송 후 자율 차단 가능 |
| 게이트 기준 | 다음 단계 진행 전 필수: API 파라미터 오류 없음 · 보안 장애(인즈덕/부적절한 SQL) 없음 · LLM 연결 통신 정상 |

# 4. 자율 개발 프로세스

## 4-1. 스프린트 사이클 (2주)

| 단계 | 요일 | 활동 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월 (1주차) | 스프린트 계획 수립 · User Story 작성 · API 스펙 확정 | PM |
| 2 | 화~목 (1주차) | 백엔드 기능 구현 · AI 프롬프트 실험 | Backend Dev + AI Eng |
| 3 | 화~목 (1주차) | 프론트엔드 UI 구현 · API 연동 테스트 | Frontend Dev |
| 4 | 월 (2주차) | 코드 리뷰 · QA 테스트 실행 · 버그 수정 | All |
| 5 | 수 (2주차) | 건강 체크 후 배포 · 회고 | QA + PM |

## 4-2. 자율 의사결정 원칙

각 역할은 담당 영역 내에서 자율적으로 설계하고 구현합니다. 아래 자율 경계를 준수하세요.

| 구분 | 내용 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 각자 서비스 내부 | 담당 로직 설계는 자율 결정 | 코드 리뷰 불필요 |
| 서비스 인터페이스 | API 스펙 변경 시 협의 필요 | 븀드 실패 예방 |
| 공통 설정 | .env / config.py 수정 시 슬랙 안내 | 환경 에러 방지 |
| 진단 어려움 | GitHub Issue 등록 후 도움 요청 | 치오르기 릎는 시간 절약 |

## 4-3. 데일리 비동기 케던스

오전 9시 15분, Slack/Teams 쉘레드에 다음 3가지만 작성합니다. 실시간 연락은 해당 케던스 쓰레드에 답하는 형식으로 유지합니다.

- [어제] 충료한 작업 (PR 링크)

- [오늘] 진행 예정 작업 (답습 기대 X)

- [블로커] 도움이 필요한 내용 (업는 경우만)

# 5. 역할별 파일 소유 맵

| 파일/경로 | 소유 역할 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| backend/main.py | Backend Dev | FastAPI 앱 진입점 / 미들웨어 |
| backend/config.py | Backend Dev / PM | 환경변수 스펙 |
| backend/routers/chat.py | Backend Dev | LLM 채팅 엔드포인트 |
| backend/routers/db_query.py | Backend Dev | SQL / NL2SQL 엔드포인트 |
| backend/routers/rag.py | AI Eng | RAG 검색 엔드포인트 |
| backend/services/llm.py | AI Eng | LLM API 호출 로직 |
| backend/services/db.py | Backend Dev | MSSQL 쿼리 로직 |
| backend/services/rag.py | AI Eng | ChromaDB 검색 로직 |
| backend/ingest.py | AI Eng | 문서 인덱싱 스크립트 |
| frontend/src/api/client.js | Frontend Dev | 백엔드 API 호출 함수 |
| frontend/src/pages/ | Frontend Dev | Chat / RAG / DB 페이지 |
| frontend/src/components/ | Frontend Dev | 공통 컴포넌트 |
| nginx.conf | Backend Dev | 리버스 프록시 설정 |
| register_services.bat | Backend Dev | Windows 서비스 등록 |
| docs/ | AI Eng | RAG 인덱싱용 소스 문서 |

# 6. 기능 확장 로드맵 (제안)

| 우선순위 | 기능 | 담당 역할 | 권장 구현 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 높음 | 스트리밍 AI 응답 (SSE) | Backend Dev + Frontend Dev | Sprint 1 |
| 🔴 높음 | 대화 이력 저장 (SQLite) | Backend Dev | Sprint 1 |
| 🟡 중간 | Dashboard 요약 페이지 | Frontend Dev + AI Eng | Sprint 2 |
| 🟡 중간 | NL2SQL 새니타이즈 프롬프트 튜닝 | AI Eng | Sprint 2 |
| 🟡 중간 | RAG 멀티파일 업로드 UI | Frontend Dev | Sprint 2 |
| 🟢 낙음 | 사용자 로그인 마이페이지 | Backend Dev + Frontend Dev | Sprint 3 |
| 🟢 낙음 | PDF 보고서 자동 생성 | AI Eng + Backend Dev | Sprint 3 |
| 🟢 낙음 | 알림 및 이상 감지 파이프라인 | Backend Dev + AI Eng | Sprint 4 |

🏭  Factory AI Copilot 팀은 자율성과 협업의 균형을 추구합니다.

역할 경계 내에서는 자율, 경계를 넘을 때는 협의 — 이 두 가지만 지켜도 팀은 잘 돌아갑니다.